## Slide 1
选型建议
基于项目脚本风格自动生成 （内容来自 Markdown 文档）

## Slide 2
概览
下面给你一份“面向研发落地”的选型建议，结合你当前项目形态（Flask + MCP 工具调用 + 业务流程型 Agent，后端 backend.py/mcp_server_shihua.py），重点是：先做哪些、怎么验收、用什么指标量化。

## Slide 3
1) 先定目标：你这个项目最该优化什么
要点：
  - 你现在的核心价值是“可靠地调用工具完成流程 + 对项目文档/知识回答一致”。所以优先级通常是：
  - **工具调用成功率** > **回答正确性/可追溯** > **交互成本（少问、少填表）** > **速度/成本** > “高级智能体玩法”。

## Slide 4
2) 推荐落地路线（按性价比排序）
（本节主要为代码示例，PPT 未展开全文）

## Slide 5
A. 工具使用优化（必做，1–3 天能见效）
要点：
  - 做什么：工具选择更准、参数更少缺失、错误更可定位（你已经有 REQUIRED_FIELDS 表单兜底，这是很好的基础）。
  - 为什么适合你：你的业务是强工具链，误调用/参数缺失直接导致流程中断。
  - 指标（建议在 model.log 或单独 `metrics.jsonl` 里打点）：
  - `tool_call_rate`：有工具调用的会话占比
  - `tool_success_rate`：工具执行成功次数 / 工具执行总次数
  - `missing_param_rate`：触发表单补参次数 / 工具调用总次数
  - `tool_retry_rate`：同一工具同一会话重复调用次数（越低越好）
  - `avg_tool_latency_ms`：工具执行耗时（按工具名分桶）
  - 验收门槛（示例）：`tool_success_rate ≥ 0.90`；`missing_param_rate` 下降 30%。

## Slide 6
B. RAG（或“轻量检索”）+ 引用输出（强烈推荐，2–5 天）
要点：
  - 做什么：把 Q&A 这类文档做检索；回答时必须附“来源片段/文件名”，减少幻觉。
  - 为什么适合你：你项目本身有大量内部文档，且用户问“怎么做/为什么”很常见。
  - 指标：
  - `answer_with_citation_rate`：回答带来源的比例
  - `retrieval_hit_rate`：检索返回非空的比例
  - `groundedness_pass_rate`（抽检/规则校验）：回答中的关键结论是否能在检索片段中找到
  - `deflection_rate`：没找到资料时明确说“不确定/需补充”的比例（宁可拒答也别瞎编）
  - 验收门槛（示例）：`answer_with_citation_rate ≥ 0.80`；抽检 groundedness ≥ 0.90。

## Slide 7
C. 输出验证（Validation）/ 反思（Reflection）（推荐，2–4 天）
要点：
  - 做什么：对“最终答复/关键步骤”做一次轻量校验：是否遗漏必填参数、是否给出了下一步、是否包含工具返回的链接图片、是否包含引用等。
  - 为什么适合你：你项目强调流程步骤（step1/2/3），很适合用规则/LLM 二次检查提升稳定性。
  - 指标：
  - `format_pass_rate`：格式检查通过率（例如必须包含工作路径提示/图片链接必须渲染）
  - `hallucination_flag_rate`：被校验器判为“超出资料/无依据”的比例
  - `regression_rate`：上线后关键问题回归比例
  - 验收门槛（示例）：关键约束（图片链接、步骤提示）`pass_rate ≥ 0.95`。

## Slide 8
D. 记忆系统（Memory）（按需上，1–3 天）
要点：
  - 做什么：把“工作路径、用户选过的文件名、上覆压力 F”等保存为会话状态；减少重复询问。
  - 为什么适合你：你流程强依赖路径/文件名，重复确认会很烦。
  - 指标：
  - `repeat_question_rate`：模型重复问同一信息的比例
  - `turns_to_complete`：完成一次流程的平均对话轮数
  - `context_token_saving`：通过记忆减少的上下文 token（可估算）
  - 验收门槛（示例）：`turns_to_complete` 降 20%。

## Slide 9
E. 规划（Planning）（中等优先，3–7 天）
要点：
  - 做什么：把“建模→转化→边界→仿真→出图”显式规划为状态机/计划表，按结果推进。
  - 为什么适合你：你系统 prompt 已经强制 step1…step5，但模型仍可能跳步或遗漏；规划可以让流程更稳。
  - 指标：
  - `step_completion_rate`：每个 step 的完成率
  - `out_of_order_rate`：跳步率/顺序错误率
  - `flow_abort_rate`：中途失败退出率
  - 验收门槛（示例）：`out_of_order_rate` 降到 < 5%。

## Slide 10
F. 多智能体（Multi-Agent）/ 自我改进（Self-Improvement）（后置，成本高）
要点：
  - 适合什么时候上：当你已经把 A–E 做好，仍需要更强的“研究/分析/写作”产出质量。
  - 指标：
  - `latency_p95` 会明显上升
  - `cost_per_task` 会明显上升
  - 建议：先别上，除非你明确要“自动写报告/对比方案/复杂分析”。

## Slide 11
3) 一套“指标看板”最小实现（你可以先用 JSONL 记录）
建议至少记录这些字段（每次请求一条）：
要点：
  - `timestamp`
  - `session_id`
  - `user_intent`（可选）
  - `model`（deepseek-chat / deepseek-reasoner）
  - `tool_name`、`tool_args_present`、`tool_success`、`tool_latency_ms`
  - `missing_params`（list）
  - `retrieval_used`、`retrieval_k`、`retrieval_hit`
  - `answer_has_citation`、`answer_has_next_step`
  - `total_turns_so_far`

## Slide 12
4) 模型选型建议：V3 vs R1（结合你的业务）
要点：
  - 默认用 **DeepSeek-V3（deepseek-chat）**：工具编排、速度、成本更合适。
  - 仅在这些场景切换 **DeepSeek-R1（deepseek-reasoner）**：
  - 需要复杂推理/多约束推导（例如复杂规则冲突排查、复杂算法/公式推导）
  - 指标驱动切换策略（简单规则）：
  - 若 `tool_success_rate` 已高但 `complex_reasoning_fail_rate` 高（比如复杂解释型问题失败），再启用 R1。
  - 若 `p95_latency` 或 `cost_per_task` 超预算，R1 限流或只对白名单问题启用。

## Slide 13
5) 推荐你现在就做的“下一步三件事”
如果你同意，我可以直接在你的项目里把“指标打点（JSONL）+ RAG 工具 + 引用强制规则”这三件事改成可运行的代码，并给你一个简单的 `metrics_report.py` 汇总脚本生成统计表。
要点：
  - 1）先把“工具调用指标”打点（成功率/缺参率/耗时）
  - 2）接入 RAG（哪怕先从 Q&A 的 Markdown 检索开始）并强制“引用来源”
  - 3）加一个“输出验证器”（规则优先，必要时再用 LLM 复核）